Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности использования средств бюджета района, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Одинцовского муниципального района на 2012-2014 годы» за 2012-2013 годы

Объект проверки: Управление здравоохранения Администрации Одинцовского муниципального района, Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района.

Всего установлено нарушений на сумму 1 259,72тыс. руб.,в том числе:

* Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок– 1 227,82 тыс. руб.

В нарушение Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ подписаны дополнительные соглашения о продлении сроков выполнения работ, в результате не получены доходы от взыскания неустойки с подрядчиков за нарушение сроков выполнения работ в общей сумме 1 227,82 тыс. руб. (МБОУ Одинцовская СОШ № 3, МБОУ Одинцовская СОШ № 1, МБОУ Одинцовская СОШ № 5).

* Иные нарушения – 31,9 тыс. руб.

В результате подписания должностными лицами МБОУ Одинцовская СОШ № 3 акта выполненных работ, содержащего недостоверные сведения об объеме выполненных работ, и последующей его оплате, бюджету нанесен ущерб в сумме 29, 54 тыс. руб. (с НДС).

Учреждениями, подведомственными Управлению здравоохранения, не приняты меры по взысканию неустойки с подрядных организаций за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, в результате чего учреждениями не получены доходы в сумме 2,36 тыс. руб. (МУЗ «Районная больница № 2», МУЗ «Одинцовская ЦРБ»).

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы не содержит объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия.

Управлением здравоохранения, Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального района нарушен Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Одинцовского муниципального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 14.05.2009 №1071 в части составления отчетов о реализации Программы.

Результативность по экономии топливно-энергетических ресурсов достигнута не по всем образовательным учреждениям, участвовавшим в реализации программы. Выборочной проверкой установлено, что по ряду учреждений после установки приборов учета потребление энергоресурсов и, как следствие, расходы на их оплату увеличились.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района направлен отчет, в адрес директора МБОУ СОШ №3, начальника Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района - представление.

Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности использования средств бюджета района, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Одинцовского муниципального района на 2012-2014 годы» за 2012-2013 годы

Из 3 предложений Контрольно-счетной палаты проверяемым объектом полностью исполнено 3.

Восстановлено в бюджет 54,08 тыс. руб.

Привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания 3 должностных лиц.