Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия

«Проверка использования средств бюджета района, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района на 2012-2013 годы»

Объект проверки - Администрация Одинцовского муниципального района.

Всего установлено нарушений на сумму 340 тыс. руб.,в том числе:

* Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок – 340 тыс. руб.

Установлены отдельные нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в том числе: ст. 18 «Реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов», ст. 19.1 «Начальная (максимальная) цена контракта», ст. 34 «Документация об аукционе», ст.41.6 «Содержание документации об электронном аукционе в электронной форме» и ст. 41.12 «Заключение государственного муниципального контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме».

В ходе проверки фактически выполненных работ по строительству детских садов №23 и №37 обнаружены дефекты в выполненных работах, влекущие нарушение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, исполнительной документации.

Ненадлежащее выполнение обязанностей со стороны муниципального заказчика, технического надзора и подрядчика может потребовать дополнительных расходов бюджета на устранение дефектов в выполненных работах.

В детском саду № 37 отсутствует производственная документация, паспорта, сертификаты и гарантийная документация на смонтированное оборудование и материалы. В результате чего, в случае поломки указанного оборудования, бюджет понесет дополнительные расходы на их устранение.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района направлен отчет, в адрес и.о. руководителя Администрации Одинцовского муниципального района - представление.

Информация об устранении нарушений по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета района, выделенных на реализации муниципальной целевой программы «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района на 2012-2013 годы»»

Из 4 предложений Контрольно-счетной палаты проверяемым объектом исполнено - 1, выполнено частично - 1.

Проведены конкурсные процедуры по проведению проектно-изыскательских работ на объекты строительства.

По итогам заключенных контрактов на ПИРы подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение Мособлгосэкспертизы.

Построенные объекты приняты в муниципальную собственность и переданы в оперативное управление учреждениям дошкольного образования.