Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы городского поселения Кубинка «Развитие и совершенствование культурно-просветительской работы на территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы», с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Объектами контрольного мероприятия являлись: Администрация городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития детей «Истина», муниципальное учреждение культуры городского поселения Кубинка «Культурно-досуговый центр «Феникс», муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и творчества – Кубинка».

Всего установлено нарушений на сумму 3 748,98 тыс. руб.,в том числе:

● Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 3 658,81 тыс. руб.

В нарушение ч. 7 ст. 66 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту здания муниципального автономного учреждения «Центр культуры и творчества – Кубинка» сотрудниками учреждения не верно установлена дата начала подачи заявок.

● Иные нарушения – 90,17 тыс. руб.

В результате подписания должностными лицами муниципального автономного учреждения «Центр культуры и творчества – Кубинка» акта выполненных работ на ремонт здания учреждения, содержащего недостоверные сведения об объеме выполненных работ и последующей его оплате, бюджету поселения нанесен ущерб в сумме 90,17 тыс. руб.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района направлен отчет, в адрес руководителя Администрации городского поселения Кубинка и директора муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и творчества – Кубинка» - представление.

Материалы проверки направлены в адрес Одинцовского городского прокурора и начальника Главного контрольного управления Московской области с целью привлечения виновных в допущенных нарушениях должностных лиц к административной ответственности.

Информация об устранении нарушений по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы городского поселения Кубинка «Развитие и совершенствование культурно-просветительской работы на территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы», с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Предложения Контрольно-счетной палаты исполнены проверяемым объектом полностью.

Денежные средства в сумме 90,17 тыс. руб. восстановлены в бюджет городского поселения Кубинка.

Взыскан процент в сумме 2,06 тыс. руб. за безосновательное пользование бюджетными средствами (90,17 тыс. руб.).

Предъявлена претензия техническому заказчику, осуществлявшему приемку выполненных работ по ремонту здания муниципального автономного учреждения «Центр культуры и творчества – Кубинка».

Привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний 2 должностных лица муниципального автономного учреждения «Центр культуры и творчества – Кубинка».

По материалам проверки Главным контрольным управлением Московской области в отношении МАУ «Центр культуры и творчества – Кубинка» выявлены формальные признаки совершения административного правонарушения, производство по делу прекращено по ст. 2.9. КоАП РФ в связи с малозначительностью административного правонарушения.

По материалам проверки Одинцовской городской прокуратурой в адрес директора МАУ «Центр культуры и творчества – Кубинка» вынесено представление об устранении допущенных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.