Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы», с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района.

Всего установлено нарушений на сумму 21 280,69 тыс. руб.,в том числе:

● Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 14 362,32 тыс. руб.

При приемке работ по муниципальному контракту Администрацией городского поселения Голицыно приняты результаты дополнительных работ, не учтенных контрактом, на сумму 49,35 тыс. руб., что является изменением существенных условий контракта и нарушает п. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

При подписании дополнительного соглашения к муниципальному контракту Администрацией городского поселения Голицыно допущено изменение существенных условий контракта при его исполнении в части уменьшения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ более чем на 10 процентов, что нарушает п. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

При размещении информации на официальном сайте сведений об изменении контракта Администрацией городского поселения Голицыно допущено нарушение сроков размещения в единой информационной системе, установленных п. 26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

● Иные нарушения – 6 918,37 тыс. руб.

В отсутствие заданных Подпрограммой количественных и качественных целевых показателей планируемых результатов реализации мероприятий по устройству автостоянок и как следствие необходимости достижения результатов Администрацией городского поселения Голицыно произведены расходы в сумме 6 899,80 тыс. руб.

Вследствие включения подрядной организацией в акты выполненных работ недостоверных сведений об объемах фактически выполненных работ и последующей оплаты работ бюджету городского поселения Голицыно нанесен ущерб.

По результатам контрольного мероприятия в адрес главы городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района направлен отчет, в адрес руководителя Администрации городского поселения Голицыно – представление и предписание, в адрес Главы Одинцовского муниципального района – письмо.

Материалы проверки направлены в адрес Одинцовского городского прокурора и начальника Главного контрольного управления Московской области с целью привлечения виновных в допущенных нарушениях должностных лиц к административной ответственности.

Информация об устранении нарушений по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы», с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Предложения Контрольно-счетной палаты исполнены проверяемым объектом полностью.

Денежные средства в сумме 18,57 тыс. руб. восстановлены в бюджет городского поселения Голицыно.

Проводится работа по оформлению и регистрации прав собственности на земельные участки общей площадью 5 494,00 кв. м., на которых произведено устройство автостоянок.

Привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний 2 должностных лица Администрации городского поселения Голицыно.

По материалам проверки Главным контрольным управлением Московской области возбуждено и рассмотрено 1 дело об административном правонарушении, в отношении 1 должностного лица Администрации городского поселения Голицыно по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, назначен штраф в размере 20,00 тыс. руб.

По материалам проверки Одинцовской городской прокуратурой в адрес руководителя Администрации городского поселения Голицыно подготовлено представление об устранении нарушений, а также предостережение о недопустимости повторных нарушений.