Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета городского поселения Новоивановское в 2016 -2017 годах и текущем периоде 2018 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы, с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с п. 2.30 плана работы Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района от 29.12.2017 № 279.

Объектом проверки являлась Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.

В ходе проверки установлено следующее.

1. Стоимость выполненных в 2017 году работ по ремонту подъездов многоквартирных домов в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», осуществленных за счет субсидии из бюджета Московской области и бюджета муниципального образования, необоснованно завышена на общую сумму 24 556,96 руб. (с НДС).
2. Стоимость выполненных работ согласно условиям контракта на выполнение работ по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения № 41 от 05.12.2017 с ООО «РОКСС» необоснованно завышена на сумму 3,00 тыс. руб. с НДС, кроме того часть выполненных работ на момент проведения проверки пришла в негодность и подлежит замене по гарантийным обязательствам.
3. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

- информация о заключении муниципальных контрактов с реестровыми номерами 3503213969216000003, 3503213969216000005, 3503213969216000002, 3503213969216000006 размещена в единой информационной системе позднее 3 рабочих дней с даты их заключения;

- информация об исполнении муниципального контракта с реестровым номером 3503213969217000043 размещена в единой информационной системе позднее 3 рабочих дней с даты его исполнения.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района направлен отчет по результатам контрольного мероприятия, в адрес Главы Администрации городского поселения направлено представление и предписание.

Информация об устранении нарушений по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета городского поселения Новоивановское в 2016 -2017 годах и текущем периоде 2018 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы, с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг».

Предложения, указанные в представлении и предписании Контрольно-счетной палаты, выполнены.

Возмещены в бюджет городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района денежные средства в общей сумме 27,57 тыс. руб.