Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета городского поселения Заречье в 2018-2019 годах на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» и «Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» в 2018-2019 годах» с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг».

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с п. 19 плана работы Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа на 2020 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа от 26.12.2019 № 207 (с изменениями и дополнениями), распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа от 29.01.2020 № 11 (с изменениями и дополнениями).

Объектом проверки являлось: Территориальное управление Заречье Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация, ТУ Заречье).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В нарушение ч. 1 ст. 306.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) Администрацией произведена частичная оплата мероприятий, предусмотренных одной муниципальной программой за счет средств, запланированных другой муниципальной программой.

2. В ходе выборочной проверки фактически выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по обустройству игровой и развлекательной зоны на придомовой территории, установлены расхождения по позициям акта о приемке выполненных работ на сумму 29 436, 81 руб. (с НДС).

3. В ходе выборочной проверки фактического наличия имущества, приобретенного по муниципальному контракту, установлено отсутствие колес к мусорным контейнерам в количестве 7 шт. на общую сумму 5 260,50 руб.

4. В нарушение ч. 1 ст. 306.4. БК РФ Администрацией, бюджетные средства в общей сумме 24 829,99 руб. по муниципальному контракту на выполнение комплекса мероприятий по приведению в порядок территории г.п. Заречье направлены на цели, не связанные с выполнением комплекса мероприятий по приведению в порядок территории г.п. Заречье.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что помимо прочих работ подрядная организация осуществляла мойку урн на территории г.п. Заречье в количестве 35 шт., находящихся на обслуживании управляющей компании.

По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника Территориального управления Заречье Администрации Одинцовского городского округа Московской области направлено представление, в адрес главы Одинцовского городского округа направлен отчет, в адрес председателя Совета депутатов Одинцовского городского округа информационное письмо.

**Информация об устранении нарушений по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета городского поселения Заречье в 2018-2019 годах на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» и «Формирование современной городской среды в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области» в 2018-2019 годах» с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг*»***

По результатам контрольного мероприятия представление рассмотрено, денежные средства в общей сумме 59 527,30 руб. восстановлены в бюджет.